План

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры по Большесолдатскому району Курской области

на 2019-2021 годы

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Место расположения объекта Строительный адрес объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс. руб. | Объём инвестиций 2019-2021 годов, тыс. руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водозабора и водопроводных сетей в с. Любостань Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | с. Любостань Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области | 2019-2020 | 7,720 км | 27106,635 | 27106,635 |  | 24236,045 | 2870,590 |  | Выполнено в 2019 году |
|  | Строительство водозаборных сетей в с. Волоконск | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | с. Волоконск Волоконского сельсовета Большесолдатского района Курской области | 2019-2020 | 4,62 км | 14016,5 | 14016,5 |  | 13818,0 | 198,5 |  | Выполнено в 2019 году |
|  | Строительство водопроводной сета в с. Большое Солдатское | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | с. Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области | 2020 | 1,5 км | 7300,0 | 7300 |  | 6935 | 365 |  |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети в д. Нижнее Гридино | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | д. Нижнее Гридино Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области | 2021 | 1 проект | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Большое Солдатское | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность |  | 2019-2020 |  | 135703,76 | 135703,76 |  | 128913,4 | 6790,36 |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги «Дъяконово-Суджа-граница с Украиной-Нижнее Гридино-п. Исаевский» (Съезд по д. Нижнее Гридино. Участок №1) | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | Нижнегридинский сельсовет Большесолдатского района Курской области | 2020 | 4,2694 км | 38011,17 | 38011,17 |  | 37250,95 | 760,22 |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги «Дъяконово-Суджа-граница с Украиной-Нижнее Гридино-п. Исаевский» (Участок №2) | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | Нижнегридинский сельсовет Большесолдатского района Курской области | 2020 | 4,489 км | 77954,95 | 77954,95 |  | 74057,21 | 3897,74 |  |  |
|  | Строительство проезда по д. Малый Каменец Сторожевского сельсовета Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | Сторожевский сельсовет Большесолдатского района Курской области | 2020 | 2,050 км | 38737,39 | 38737,39 |  | 36800,52 | 1936,87 |  |  |
|  | Строительство проезда по д. Малый Каменец ул. Абессиняя | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | Сторожевский сельсовет Большесолдатского района Курской области | 2020 | 1,217 км | 39338,77 | 39338,77 |  | 37371,83 | 1966,94 |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания МКУО «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» | Строительство | МКУО «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» | Муниципальная собственность | д. Саморядово Саморядовского сельсовета Большесолдатского района Курской области | 2021 | 150 мест | 147450 | 147450 |  | 97500 | 49950 |  |  |