## 

## Приложение 7

## к Концессионному соглашению

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЮ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1. Объём расходов, финансируемых за счет средств **Концедента** на реконструкцию объекта на каждый год срока действия концессионного соглашения.

*(запланированы средства местного бюджета МР «Большесолдатский район»)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Общая стоимость мероприятий, руб. | Срок осуществления мероприятий, объём финансирование по годам, руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Изготовление ПСД на реконструкцию водозабора ул. Школьная, с. Любимовка | 200 000,00 | 200 000 | 0 | 0 |
| 2. | Экспертиза проекта на реконструкцию водозабора ул. Школьная, с. Любимовка | 100 000,00 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 3. | Реконструкция водозабора ул. Школьная, с. Любимовка | 250 000,00 | 0 | 0 | 250 000,00 |
| Итого: | | 550 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |

2. Объём расходов, финансируемых за счет средств **Концедента** на использование (эксплуатацию) объекта на каждый год срока действия концессионного соглашения.

(запланированы средства местного бюджета МР «Большесолдатский район»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Общая стоимость мероприятий, руб. | Срок осуществления мероприятий, объём финансирование по годам, руб. | | |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Оформление охранных зон и текущий ремонт водозаборов на территории Любимовского сельсовета | 450 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| Итого: | | 450 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |

3. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить **Концессионером**, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)

*(заполняется на основании сведений, содержащихся в конкурсном предложении концессионера*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия, объём финансирование по годам, тыс. руб. | | | Всего,  тыс. руб. |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  |  |  |

Мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий, а также обоснования, расчеты и сведения об источниках финансирования данных мероприятий:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(приводятся сведенья из конкурсного предложения концессионера, при их наличии)*